## Slide 1: ＜AMO＞ 第７回 アプリ技術検討会議 （会議後検討結果含む）
2015/11/18
※「AMO」は「Architecture Management Office」の略称（共通アーキの呼称）

## Slide 2: 第７回技術課題検討結果（１／２）
番号 | 検討課題 | 状況 | 内容
10 | ＜権限委譲＞ 代理起票 | 決着 | ・財務管理：代理起票の必要性がないで決着。
追加課題 | ＜システムID採番ルール＞ | 決着 | ・保守：システムIDは「CSL」、「CSG」で決着。 ・別途AMOにてシステムID、機能Idの管理台帳を作成し運用する。 （ID利用時フォーマット例「SNV01-0001」） ※次スライド「３．連絡事項」確認のこと。
11-1 | ＜Java実装規約／実装方式＞ 実装方式／実装規約 | 再確認 完了 | ・ログで出力される「プログラムID」とは、画面内で機能単位に一意に振られるもので、画面から渡ってくるものをログとして出力する。 ・請求書発行、ポータル/IDMは、楽観排他で行う。
14-1 | ＜カレンダー＞ カレンダーの種類やどこで取り扱うか等を検討 | 決着 | ・決算日カレンダー、業務カレンダー、銀行カレンダー：使用用途、利用システムが決着。 ※詳細はスライド１３を参照。
 |  | 継続 | ・営業日カレンダー：状況は以下の通り。 １）各システムへの配布、手運用又は判定ロジックモジュールを共有とするか要検討。（判定ロジックのモジュール提供であればjavaチームで検討） ２）PJNAVI、管理は要否を検討。 ・業務カレンダー：管理は、受注伝票のスナップを取る際の要否を検討。
15-1 | ＜レポートの表示形式＞ 表示方式がバラバラである。統一するかを検討 | 決着 | ・金額のマイナス標記（△,前-, 後-）：統一は不可で、以下の通り。 １）ERPのみ、システム仕様により「後-」で決着。 ２）ERP以外のシステムは、「前-」で決着。 ・日付表示形式：「yyyy/mm/dd」で決着。 ※月日が１桁の場合は、ゼロ埋めし表示する。(例 2015/09/01)
１．決定状況

## Slide 3: 第７回技術課題検討結果（２／２）
番号 | 検討課題 | 状況 | 内容
11-5 | ＜構成管理＞ Javaソース構成管理手順 | 決着 | ・委託先：委託先でソース管理を行うで決着。 ・CTC業務チーム：CTC業務チームでソース管理を行うで決着。 ・次期基幹系システムの構成管理チーム：当面AMOでソース管理を行うで決着。 ・リリース：リリース（配備）担当で決着。 ・開始時期は、内結テストから実施。 ※詳細はスライド１５，１６を参照。
 |  | 宿題 | ・次期基幹系システムの構成管理チームで実施するjavaスクラッチ系構成管理について、下記資料の内容確認を実施する。 ※「構成管理手順書_検討後_02.xlsx」
１．決定状況（つづき）
２．追加課題
課題項目 | アクションアイテム
メニューで認可後に各システムで機能起動の認可処理をやるべきか？ SalesNAVI、CSNAVI、PJNAVI、請求、添付起票 ⇒実施すべきだがどのように行うか？ | システム共通にて主導で実施。
３．連絡事項
・システムID・機能IDの採番ルールの機能IDは、各システム側で決める。
決まった内容はAOMに資料を連携するか、下記資料に追記する。
※別資料「システムID・機能IDの規約_検討後_02 .xlsx」の「機能ID」列。
※資料置き場は別途案内する。

## Slide 4
以下会議資料と検討詳細

## Slide 5: Agenda
技術連絡事項（３０分）
  前回の振り返りと変更点
  各チーム連絡／共有事項
技術課題検討（１５０分）
  追加 カレンダー（２０分）
    ＜検討＞カレンダーについて
  追加 レポートの表示形式（４０分）
    ＜検討＞レポート表示
  技術課題追加（先にやります。）
  休憩（１５分、18:15～18:30）
  １１－５ Javaソース構成管理手順（６０分）
    ＜共有／確認＞構成管理手順
技術課題追加（１５分）
  ※追加があればお願いします。
※技術課題：他チームと協働する必要があるが技術的に不明な点、または全体的に決めるべき技術やルール、スクラッチ系で他チームで利用できそうな部分、など
参加全チームで検討
スクラッチ系チームで確認

## Slide 6
技術連絡事項

## Slide 7: 技術連絡事項 第６回技術課題検討結果（１／３）
番号 | 検討課題 | 状況 | 内容
10 | ＜権限委譲＞ 代理起票 | 決着 | ・SalesNAVI：想定通り、BPMSの提案で決着。 ※ポータル連携での部署情報の使用要否は、 SalesNAVIチームで決定する。 ・購買、保守：代理起票の必要性がないで決着。
 |  | 継続 | ・財務管理：代理起票の必要性を持ち帰り検討。必要なし ※検討結果をAMO会議で報告予定。
10 | ＜権限委譲＞ 代理設定と委任 | 決着 | ・想定通り、BPMSの提案の方向性で決着。 ※今後質問等は、BPMSチームへ直接問い合わせとする。
追加課題 | ＜システムID採番ルール＞ | 決着 | ・「システム識別子(英字３桁)」＋「機能領域識別(01-99)」＋「エンティティ識別(0001-9999)」で決着。 ※決定チームは詳細はスライド１４を参照。
 |  | 継続 | ・PJNAVI：要確認、既に決まっていればそのまま利用。 ※AMOにご連絡頂く。 ・保守：保守内を分けるか分けないか次週まで検討。分ける ※詳細はスライド１４を参照。
１．決定状況
・「10.権限委譲」について検討資料「権限委譲について.pptx 」を参照。
（朱書きが検討結果）

## Slide 8: 技術課題検討 追加 システムID検討 システムID採番ルール①
システムID構成
  「システム識別子(3ケタ) + 機能領域識別SEQ(2ケタ) + エンティティ識別SEQ(2ケタ) 」 の7ケタ固定長文字
各システムのシステムID
  ・システム識別子と機能領域識別SEQはAMO検討会議にて決定（下記表参照）
  ・エンティティ識別SEQは各システムにて決定後、AMOにてシステムIDを全体共有（次スライド参照）
システム |  | システム 識別子 | 機能領域識別 (01～99) | エンティティ識別 (01～9999) | システムID範囲 機能領域識別の後に”-”を挿入
SalesNAVI |  | SNV | 01～06 | ４ケタ連番 | SNV01-0001
PJNAVI |  | PNV | 01 |  | 
CSNAVI |  | CSL | 01～ | ４ケタ連番 | CSL01-0001
 |  | CSG | 01～ | ４ケタ連番 | CSG01-0001
請求処理発行 |  | INV | 01～ | ４ケタ連番 | INV01-0001
権限NAVI(ポータル＋旧IDM) |  | POM | 01～ | ４ケタ連番 | POM01-0001
CF共通機能 |  |  |  |  | 
TaskNAVI |  | TNV | 01～ | ４ケタ連番 | TNV01-0001
OBPM |  | BPM | 01～ | ４ケタ連番 | BPM01-0001
OSB |  | OSB | 01～ | ４ケタ連番 | OSB01-0001
SAP | ERP | ERP | 01～ | ４ケタ連番 | ERP01-0001
 | BW | BWH | 01～ | ４ケタ連番 | BWH01-0001
 | BPC | BPC | 01～ | ４ケタ連番 | BPC01-0001
 | BO | BOJ | 01～ | ４ケタ連番 | BOJ01-0001
一旦決定。
※保守T、分けるかどうか持ち帰り検討。
⇒(11/18) 分ける
（朱書きが検討結果）
既に決まっているようであれば踏襲。要確認
凡例：確認、検討事項。

## Slide 9: 技術連絡事項 第６回技術課題検討結果（２／３）
番号 | 検討課題 | 状況 | 内容
11－1 | ＜Java実装規約／実装方式＞ 詳細設計／実装工程で利用する全体設計書のフォーマット | 決着 | ・フォーマット一覧（各フォーマットは「フォーマット」フォルダー配下のドキュメントを参照）、以下の通りで決着。 ※下記は実装工程でも修正が入る想定のドキュメント ※PL/SQLの設計は機能個別の詳細設計書に記載する。
１．決定状況 つづき
カテゴリ | 文書（フォーマット） | 要否
java | REST-API一覧.xlsx | 要
 | クラス図（astah community 7.0.0） | 要
 | ドメイン一覧.xlsx | 任意（あれば書く）
 | プログラム定数一覧.xls | なし
DB | テーブル一覧.xls | 要
 | テーブル関連図.xls | 要
 | テーブル定義.xls | 要
 | ビュー定義.xls | 任意（あれば書く）
 | トリガー定義.xls | 任意（あれば書く）
フラットファイル | 永続化ファイル一覧.xls | なし
 | 永続化ファイル定義.xls | なし

## Slide 10: 技術連絡事項 第６回技術課題検討結果（３／３）
番号 | 検討課題 | 状況 | 内容
11－1 | ＜Java実装規約／実装方式＞ 実装方式／実装規約 | 継続 | ・Javaオンライン方式と規約は、内容確認を宿題として実施に決定。 ・Javaバッチ処理方針は、JP1等が絡むため別途検討。
 |  | 宿題 | ・スクラッチ系チームは以下文書の内容確認を、11月中に実施予定 １）サーバ実装方式_20151109_検討後_02.doc ２）規約フォルダ ¦─テーブルオブジェクトの命名規則.xlsx ¦─製造命名規約.doc ¦─コーディング規約.doc └─コーディング規約付録_Javadoc.doc
 |  | 次回確認 | ・排他制御方針を確認。 ・請求書発行は次回確認する。楽観 ・ポータル/IDMは猪狩さん確認する。楽観 ・「プログラムID」とは何かを保守チームに再確認。
１．決定状況 つづき
２．追加課題
課題項目 | アクションアイテム
PJNAVIチームより：SOAPのバージョン管理 ・改修のタイミングで「その都度考えましょう」の方向で。 | Javaチーム： ・次回認識を一致を図る
３．重要連絡事項
・障害時運用方式の宿題（BPMSが停止した場合）について、期限を11/20とする。
また業務の運用要件に近くなったため、検討は統括PLによる別途会議体で実施。
※どのタイミングで吐かれたログかを知る為に、イベント毎にクライアントからIDを設定する？
⇒(11/18)
画面ID/ 機能IDが画面から渡ってくるサーバでセット
（朱書きが検討結果）

## Slide 11: 技術連絡事項 個別課題対応状況
個別課題対応状況（スケジュールが見えていないものは青字）
  課題 #3366:システム連携項目仕様 仕掛中 BPMS
    別途、BPMS主導の協働設計にて実施中。12月1週目ぐらいまでに確定予定。
  課題 #3371:DR、障害時の運用方式 仕掛中 財務+運用+インフラ+統括
    インフラに災対機を動かして支払は出来るようにと話はした。
    状況：現在はインフラ側で検討中。
  課題 #3373:処理みなし日仕様 未着手 財務会計
    状況：カレンダーで話す
  課題 #3376:Java処理方式 未着手 SalesNAVI＋CSNAVI
    状況：都度やってます。
  課題 #3380:製品利用ガイドライン 仕掛中 システム共通
    11月下旬のJP1ガイドライン説明を実施し完了予定。
  課題 #3381:汎用タスク起票仕様 仕掛中 BPMS
    別途、BPMS主導で実施中。設計は完了したため、購買、財務、システム共通と打合せ予定。
（朱書きが検討結果）

## Slide 12: 技術連絡事項 各チーム連絡/共有事項
前回AMOからの依頼事項の状況確認
  スクラッチチームに技術構成をお聞きする。(請求、S共通は準じる)
    未提出：保守：基本は見積にならう。JSPは使う想定。タグとかIgniteUIをJSPの中で使う。
    提出済み：SalesNavi、BPMS
（第６回宿題）Javaサーバサイド実装方式書/規約の確認状況
  SalesNavi、BPMS、保守、請求(購買)、S共通
（第５回宿題）障害時運用方式について
  11/20までに各チーム情報をまとめておく。
  別途会議体は運用チームにて主導
システムID／機能ID管理台帳
  はじめました。
その他（連絡／共有あればお願いします）
（朱書きが検討結果）

## Slide 13
技術課題検討

## Slide 14: 技術課題検討 追加 カレンダー検討
内容検討
  ＜検討＞カレンダーについて検討
    必要なカレンダーの種類と認識合わせ
    どこで作ってどう連携するか
カレンダー名 | どんな？ | BPMS | CSNAVI | SalesNAVI | PJNAVI | 購買 | 財務 | 管理 | シス共通
営業日 カレンダー | CTCの稼働日(営業日） （休日が知りたい） ・SAPはパラメータ（カスタマイズ）で設定必要 ⇒SAP→各システムへ配布を共通化 or SAPを見ながら手運用でカバー or 計算ロジックの共通化(できないかも)⇒Java側で検討 |  | ● | 確認 | ？ | 確認 | ● | 個別？ | 
決算日カレンダー （JP１の実行カレンダー） | 締め日や第3土曜日など、 システム実行日を決めるカレンダー。 経営締め／会計締め／稼働時間締めを自動でやれるようになる。 見做し日の更新などもこのカレンダーを利用 それをもとにJP１に設定するイメージ。 |  |  |  | ● |  | ● | ● | 
業務カレンダー | 契約年月を管理している（成約実績などで利用） ・業務が締める |  |  | ● 基本設計済 |  |  |  | ＜確認＞受注伝票のスナップを取る際にカレンダー？ | 
銀行カレンダー | 銀行稼働日 SAPはパラメータ（カスタマイズ）で設定必要 |  |  |  |  |  | ● |  | 
（検討結果）

## Slide 15: 技術課題検討 追加 レポートの表示形式検討
内容検討
  ＜検討＞レポートの表示形式について検討
    LU（ITS）よりレポートの表示方式がバラバラである。統一するかどうか？
      SAPには表示制限があるため、統一可能な範囲がある。
      設計が進んでいる中、どこまで統一化できるか検討が必要。
    武井さん
      金額がマイナスの時の符号がバラバラです。（△、前ｰや後-）
      マイナスの表示の統一
        管理会計
          BO/BW/BPC：標準で前マイナス可能予定
            BPC：後ろできません
            BO：後ろは作り込み必要
            BW：後ろ標準で可能
        ERP：標準は金額は後ろマイナス。前マイナスはテキスト項目になる
        SalesNAVI(帳票)：前マイナス（現行通り）
        SalesNAVI(内部レポート)：前マイナスなんとでも。でも後ろは大変。
        CSNAVI(帳票)：前マイナス
        CSNAVI(内部レポート)：前マイナス
    ERPのみシステム仕様により後ろマイナスとなる
  日付表示：「yyyy/mm/dd」
    2015/09/01
（朱書きが検討結果）

## Slide 16: 技術課題検討 １１－５ Javaソース構成管理手順
内容検討
  ＜共有/確認＞ Javaソース構成管理手順
    別紙「構成管理手順書_20151117.xlsx」参照
  開始時期：内結テストから
委託先
CTC業務チーム
SalesNAVI、CSNAVI、BPMS、
購買(請求)、システム共通
品質管理
担当
（チーム内の構成管理担当）
受入
担当
次期シスJavaソース
構成管理チーム
（当面AMO）
構成管理
担当
配備テスト
担当
チェック
ソース管理はお任せします
ソース管理はお任せします
「Javaソース構成管理手順」の範囲
内作
メンバー
開発環境
検証環境？
リリース
（？？？）
リリース（配備）
担当
（検討結果）

## Slide 17: 技術連絡事項 各チーム連絡/共有事項
前回AMOからの依頼事項の状況確認
  ①別途、SalesNavi、保守、BPMSに技術構成をお聞きする。(請求、S共通は準じる)
構成管理
その他（連絡／共有あればお願いします）
構成管理対象 | 担当チーム |  | 
 | 構成管理（移送管理）ルール作成 | 開発期間の構成管理（移送管理）運営 | リリース管理
文書(設計書、テスト仕様書など) | PMO | PMO | 移行or導入推進？
Javaソースコード | AMO | AMO | 移行or導入推進？
SAP-ERP | テクノス | テクノス | 移行or導入推進？
SAP-BW・BO | 管理会計？ | 管理会計？ | 移行or導入推進？
BPMS／OSB | BPMS | BPMS | 移行or導入推進？
構成管理対象 | 利用ツール | 環境準備担当チーム
文書(設計書、テスト仕様書など) | Subversion | PMO＋インフラ （文書とソースは同じSubversion）
Javaソースコード | Subversion | 
SAP-ERP | Version Management＆ Solution Manager | インフラ
SAP-BW・BO | Version Management＆ Solution Manager | インフラ
BPMS／OSB | PAM | BPMS＋インフラ（Oracle定例で設計中）
（参考資料追加）
「Javaソース構成管理手順」の範囲

## Slide 18: 技術課題検討 １１－５ Javaソース構成管理手順
内容検討
  ＜共有/確認＞ Javaソース構成管理手順
    別紙「構成管理手順書_20151117.xlsx」参照
委託先
CTC業務チーム
SalesNAVI、CSNAVI、BPMS、
購買(請求)、システム共通
品質管理
担当
受取
担当
次期シスJavaソース
構成管理チーム
（当面AMO）
構成管理
担当
配備確認
担当
チェック
ソース管理はお任せします
ソース管理はお任せします
「Javaソース構成管理手順」の範囲
内作
メンバー
受入
実施担当
ボツ
（検討結果）

## Slide 19
技術課題追加

## Slide 20: 技術課題追加
追加検討課題
  前回追加 SOAPのバージョン管理（PJNAVIチームより）
    「その都度考えましょう」（Javaチーム）
  メニューで認可後に各システムで機能起動の認可処理をやるべきか？
    SalesNAVI、CSNAVI、PJNAVI、請求、添付起票
    やるべき。
      システム共通にて主導。
共通化対象
  ＜あればお願いします。＞
（朱書きが追加課題）

## Slide 21
以下、参考資料

## Slide 22: （参考）技術課題数と会議スケジュール
技術課題数（10/14時点）
  技術課題数：62 (10/14時点)
  課題検討カテゴリ数：22 (10/14時点)
    会議検討：9（1-1、2-1、３、4、7、8、10、11-3、12-2）
    個別推進(共有)：6（2-2、6、9、11-2、11-7、12-1）
    AMOタスク(共有)：2(11-1、11-5)
    PMO課題：4（1-2、1-3、5-1、11-4）
    チーム固有：１（13）
会議スケジュール
No. | 日時 | 開始時刻 | 時間 | 場所 | 検討テーマ | 個別推進／AMOタスクの共有
第3回 | 10/21 | 17:30 | 3h | 虎0102 | 3-1.認証方式 | ー
 |  |  |  |  | 11-3.Javaのバージョン／開発シェル | ー
 |  |  |  |  | 12-2.データ更新履歴取得 | ー
第4回 | 10/28 | 17:00 | 3h | 虎0102 | 2-1.Webサービス連携の技術仕様 | 6.ALVのレイアウト保存の方針
 |  |  |  |  | 4.ファイル添付方式 | 11-2.Java処理方式
第5回 | 11/4 | 17:00 | 3h | 虎0102 | 7.障害時の運用方法 | ー
 |  |  |  |  | 8.ログ/例外方式(アプリ、監視、JP1) | ー
第6回 | 11/11 | 17:00 | 3h | 虎0102 | 10.権限委譲 | システムID
 |  |  |  |  |  | 11-1.Java実装規約レビュー
第7回 | 11/18 | 17:00 | 3h | 虎0102 | （追加）レポートの表示方式 | 11-5.技術・ソース構成管理手順共有
 |  |  |  |  | （追加）カレンダー | 
第8回 | 11/25 | 17:00 | 3h | 虎0102 | （継続）7.障害時の運用方法 | 共通Logger設計レビュー
未定 | 未定 | 未定 | h | 未定 | 1-1.権限/ロール | 
 |  |  |  |  | 3-2.権限・組織情報取得方式 | 
※背景黄色は継続中のもの